TestForge AI

Plataforma Inteligente de Testes E2E

Full-Stack Testing | AI-Powered Analysis | End-to-End Traceability

Documento Tecnico Completo

Versao 1.0 | Fevereiro 2026

CONFIDENCIAL

# Sumario

# 8. Arquitetura do Frontend (Electron + React)

## 8.1 Processo Electron

| Processo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Main Process | Lifecycle do app, IPC handling, spawn do backend FastAPI, tray icon, auto-update, file system access |
| Renderer Process | React app, UI rendering, estado da aplicacao, comunicacao com API via localhost |
| Preload Script | Bridge seguro entre main e renderer (contextBridge), exposicao de APIs nativas |

## 8.2 Telas Principais

| Tela | Funcionalidade |
| --- | --- |
| Dashboard | Visao geral: projetos recentes, ultimas execucoes, metricas, status dos projetos |
| Project Setup | Wizard de configuracao: frontend, backend, DB, Redis, filas, storage, AI |
| Test Editor | Editor Monaco com syntax highlighting, autocomplete, preview, AI assist |
| Test Runner | Execucao com progresso real-time, logs ao vivo, screenshots inline, trace viewer |
| Results e Reports | Resultados detalhados, filtros, graficos, export PDF/HTML, AI analysis |
| Trace Explorer | Visualizacao de traces E2E em formato waterfall/flame graph |
| AI Assistant | Chat com AI sobre o projeto, geracao de testes, analise de falhas |
| Settings | Configuracao de providers AI, temas, atalhos, integracao CI/CD |

## 8.3 IPC Channels

| Channel | Direcao | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| backend:start | Renderer -> Main | Iniciar processo FastAPI backend |
| backend:stop | Renderer -> Main | Parar processo FastAPI backend |
| backend:status | Main -> Renderer | Status do backend (running/stopped/error) |
| file:open-project | Renderer -> Main | Dialog para selecionar diretorio do projeto |
| file:read-config | Renderer -> Main | Ler arquivo de configuracao do projeto |
| shell:open-terminal | Renderer -> Main | Abrir terminal externo no diretorio do projeto |
| app:check-update | Renderer -> Main | Verificar atualizacoes disponiveis |
| notification:show | Main -> Renderer | Exibir notificacao de teste concluido |

# 9. Sistema de Relatorios

O sistema de relatorios e o produto final mais importante do TestForge AI. Cada relatorio contem rastreabilidade completa de ponta a ponta.

## 9.1 Estrutura do Relatorio

| Secao | Conteudo |
| --- | --- |
| 1. Resumo Executivo | Status geral, metricas de alto nivel, health score, duracao total |
| 2. Environment Snapshot | Versoes do projeto, URLs testadas, configs ativas, git commit |
| 3. Resultados por Camada | Frontend: testes UI ¦ Backend: testes API ¦ DB: testes data ¦ Infra: testes Redis/filas |
| 4. Detalhamento de Falhas | Para cada falha: descricao, stacktrace, screenshots, trace E2E, camada afetada |
| 5. Trace Explorer | Visualizacao de traces E2E mostrando fluxo completo request -> API -> DB -> response |
| 6. AI Root Cause Analysis | Analise inteligente das falhas com identificacao de causa raiz e sugestoes |
| 7. Metricas de Performance | Latencias por endpoint, queries lentas, tempo de renderizacao, cache hit rate |
| 8. Cobertura de Testes | Coverage por camada, endpoints sem testes, gaps identificados |
| 9. Tendencias Historicas | Comparacao com execucoes anteriores, evolucao de estabilidade |
| 10. Recomendacoes AI | Acoes sugeridas para melhorar estabilidade e cobertura |

## 9.2 Formatos de Exportacao

| Formato | Uso | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| HTML Interativo | Navegacao drill-down, graficos interativos, filtros | React + Recharts + Allure |
| PDF | Compartilhamento, arquivamento, stakeholders | WeasyPrint + Jinja2 |
| JSON | Integracao CI/CD, APIs externas, automacao | Pydantic serialization |
| JUnit XML | Compatibilidade com Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions | pytest-junitxml |
| Allure Report | Relatorio avancado com historico e categorias | Allure Framework |
| Markdown | Documentacao, README, wikis | Jinja2 templates |

## 9.3 Metricas e KPIs

| Metrica | Calculo | Threshold |
| --- | --- | --- |
| Health Score | 40% pass rate + 30% coverage + 20% stability + 10% perf | >= 80% Green, 60-79% Yellow, <60% Red |
| Pass Rate | passed_tests / total_tests * 100 | >= 95% Green |
| E2E Success Rate | e2e_passed / e2e_total * 100 | >= 90% Green |
| Avg Response Time | sum(api_latencies) / count(api_calls) | <200ms Green, <500ms Yellow |
| DB Query Time P95 | percentile(95, query_durations) | <100ms Green, <500ms Yellow |
| Flaky Test Rate | flaky_tests / total_tests * 100 | <5% Green |
| Coverage Score | covered_endpoints / total_endpoints * 100 | >= 80% Green |
| Cross-Layer Error Rate | integration_errors / total_interactions * 100 | <2% Green |

# 10. Estrutura do Projeto

O projeto segue uma estrutura monorepo com separacao clara entre Electron, React e Python:

testforge-ai/

electron/                     # Electron main process

main.ts                     # Entry point, window management

preload.ts                  # Context bridge (IPC)

backend-manager.ts          # Spawn/manage FastAPI process

src/                          # React renderer

components/                 # Shared UI components (shadcn/ui)

features/                   # Feature modules

dashboard/                # Dashboard page

projects/                 # Project CRUD + setup wizard

test-editor/              # Test creation/editing (Monaco)

test-runner/              # Execution + real-time view

reports/                  # Results + reports

ai-assistant/             # AI chat interface

settings/                 # App settings

hooks/                      # Custom React hooks

stores/                     # Zustand stores

services/                   # API client services

backend/                      # Python FastAPI backend

app/

main.py                   # FastAPI app + lifespan

config.py                 # Settings (pydantic-settings)

api/v1/                   # API routes

core/                     # Orchestrator, trace collector, connector

runners/                  # Test execution engines

frontend_runner.py      # Playwright test runner

backend_runner.py       # API/integration test runner

database_runner.py      # DB test runner

infrastructure_runner.py # Redis/queue/storage runner

ai/                       # AI/LLM integration

agents/                 # LangGraph agent definitions

graph.py                # LangGraph state machine

prompts/                # Prompt templates

rag/                    # RAG pipeline (indexer + retriever)

providers.py            # LLM provider management

models/                   # SQLAlchemy models

schemas/                  # Pydantic schemas

reports/                  # Report generation (templates + PDF)

db/                       # Database session + migrations

tests/                      # Backend tests (unit/integration/e2e)

package.json                  # Electron + React deps

pyproject.toml                # Python deps (Poetry/uv)

electron-builder.yml          # Build config

docker-compose.dev.yml        # Dev environment

# 11. Roadmap de Implementacao

O projeto esta dividido em 6 fases, totalizando aproximadamente 22 semanas e 440 horas de desenvolvimento.

## 11.1 Visao Geral das Fases

| Fase | Descricao | Duracao | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Foundation | Electron shell, FastAPI scaffold, banco de dados, CRUD projetos | 3 sem | 60h |
| Fase 2: Core Runners | Test runners: frontend (Playwright), backend, DB, infra | 5 sem | 100h |
| Fase 3: Traceability | OpenTelemetry, correlacao cross-layer, trace viewer | 3 sem | 60h |
| Fase 4: AI Integration | LangGraph agents, RAG pipeline, geracao e analise por AI | 4 sem | 80h |
| Fase 5: Reports e UI | Sistema de relatorios, dashboard, visualizacoes, UX polish | 4 sem | 80h |
| Fase 6: Testing e Release | Testes da plataforma, packaging, distribuicao, docs | 3 sem | 60h |
|  | TOTAL | 22 sem | 440h |

## 11.2 Fase 1: Foundation (Semanas 1-3)

Semana 1: Project Setup

- Inicializar monorepo com Electron + Vite + React + TypeScript

- Configurar FastAPI com Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0, Alembic

- Setup SQLite como banco padrao com schema inicial

- Configurar electron-builder para builds multiplataforma

- Linting (ESLint, Ruff), formatting (Prettier, Black), pre-commit hooks

Semana 2: Electron + FastAPI Integration

- backend-manager.ts para spawn/manage do processo FastAPI

- preload.ts com contextBridge para IPC seguro

- Health check endpoint e auto-detect de porta

- API client no React com React Query

Semana 3: Project Management

- CRUD completo de projetos (API + UI)

- Wizard de setup com validacao de conectividade

- Deteccao automatica de frameworks (React, Vue, FastAPI, Express, etc)

- UI base: sidebar, layout, tema claro/escuro

Milestone 1 Electron app rodando com FastAPI embutido, CRUD de projetos funcional, validacao de conectividade.

## 11.3 Fase 2: Core Test Runners (Semanas 4-8)

Semanas 4-5: Frontend Runner (Playwright)

- Integrar Playwright com gerenciamento de browsers

- Navegacao automatica, screenshots por step, video opcional

- Interceptacao de network requests e console logs

- Testes de componentes: formularios, botoes, modais, tabelas

- Validacao de responsividade (mobile, tablet, desktop)

Semana 6: Backend Runner

- Client HTTP async (httpx) para testes de API

- Validacao de contratos OpenAPI com schemathesis

- Testes de middlewares, auth, error handling

Semana 7: Database Runner

- Conexao com PostgreSQL, MySQL, SQLite via SQLAlchemy

- Validacao de schema, migrations, integridade referencial

- Performance de queries (EXPLAIN ANALYZE)

Semana 8: Infrastructure Runner

- Testes de Redis: connectivity, get/set, pub/sub, expiry

- Testes de filas: RabbitMQ (pika), Kafka (aiokafka)

- Testes de storage: MinIO/S3 (boto3)

- Health checks automatizados para todos os servicos

Milestone 2 Todos os test runners executando testes reais contra projetos configurados.

## 11.4 Fase 3: Traceability (Semanas 9-11)

- OpenTelemetry SDK com instrumentacao automatica (Playwright, httpx, SQLAlchemy)

- Injecao de X-TestForge-TraceID em todas as requisicoes

- Construcao de arvore de spans (parent-child relationships)

- Componente React de Trace Viewer (waterfall + flame graph)

- Integracao opcional com Jaeger para traces complexos

Milestone 3 Cada teste gera trace_id que conecta UI -> API -> DB. Trace Viewer funcional.

## 11.5 Fase 4: AI Integration (Semanas 12-15)

Semana 12: LLM Infrastructure

- Provider manager (OpenAI + Ollama) com circuit breaker

- ChromaDB + pipeline de indexacao (codigo, docs, OpenAPI specs)

- RAG retriever com busca semantica

Semana 13: Test Generator Agent

- LangGraph node para geracao de testes Playwright/pytest

- Prompt engineering com Few-Shot e CoT

- Code Reviewer Agent para validacao automatica

Semana 14: Failure Analysis Agents

- FailureAnalyzer com acesso a logs, traces, screenshots

- Root Cause Analysis + PatternDetector + sugestao de fixes

Semana 15: AI Assistant Chat

- Interface de chat com AI + contexto RAG automatico

- Capacidade de executar acoes: gerar teste, analisar falha

Milestone 4 AI gera testes executaveis, identifica root causes, chat funcional com RAG.

## 11.6 Fase 5: Reports e UI (Semanas 16-19)

- Templates Jinja2 para relatorios HTML e PDF completos

- Graficos com Recharts: pass rate, latencia, coverage, tendencias

- Export PDF (WeasyPrint), JUnit XML, Allure

- Dashboard com metricas agregadas e health score

- Progresso real-time (WebSocket), log viewer, screenshot gallery

- Monaco Editor com autocomplete para testes, terminal integrado (xterm.js)

- Tema claro/escuro, notificacoes desktop, atalhos de teclado

Milestone 5 Relatorios completos, dashboard funcional, UX polido.

## 11.7 Fase 6: Testing e Release (Semanas 20-22)

- Unit tests (pytest + Vitest) com coverage >= 80%

- Integration tests com testcontainers

- E2E tests da interface Electron (Playwright)

- Security audit (bandit + safety)

- electron-builder: Windows (.exe), macOS (.dmg), Linux (.AppImage, .deb)

- Backend empacotado com PyInstaller

- Setup wizard de primeiro uso, auto-update (electron-updater)

- Documentacao completa (usuario + tecnica), README, release notes

Milestone 6 Plataforma testada, empacotada, documentada. Release v1.0 multiplataforma.

# 12. Estimativa de Custos

## 12.1 Custos de Infraestrutura (mensal)

| Item | Provider | Custo Estimado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI API (GPT-4o) | OpenAI | US$ 20-80/mes | Depende do volume de geracao/analise |
| OpenAI API (GPT-4o-mini) | OpenAI | US$ 5-15/mes | Para tarefas leves (relatorios) |
| Ollama (local) | Self-hosted | US$ 0 | Requer GPU com 8GB+ VRAM |
| ChromaDB / SQLite | Embutido | US$ 0 | Local, sem custo |
| PostgreSQL (opcional) | Self-hosted | US$ 0-20/mes | Para cenarios multi-user |
| Code Signing (macOS) | Apple | US$ 99/ano | Apple Developer Program |
| Code Signing (Windows) | DigiCert | US$ 200-400/ano | EV Certificate |

## 12.2 Estimativa de Horas por Fase

| Fase | Horas | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Foundation | 60h | 14% |
| Fase 2: Core Runners | 100h | 23% |
| Fase 3: Traceability | 60h | 14% |
| Fase 4: AI Integration | 80h | 18% |
| Fase 5: Reports e UI | 80h | 18% |
| Fase 6: Testing e Release | 60h | 14% |
| TOTAL | 440h | 100% |

# 13. Analise de Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Complexidade Playwright em ambientes diversos | Media | Alto | Headed mode + fallback headless; Docker para isolamento |
| Latencia Ollama com modelos grandes | Alta | Medio | Modelos 7-8B quantizados; OpenAI como primario |
| Inconsistencia de testes gerados por AI | Media | Alto | Code Reviewer Agent + validacao de sintaxe |
| Tamanho do bundle Electron + Python | Media | Medio | PyInstaller --onefile; download sob demanda |
| Compatibilidade cross-platform | Baixa | Alto | CI matrix build; testes em Win/Mac/Linux |
| Mudancas nas APIs dos providers LLM | Baixa | Medio | Abstraction layer; versionamento de prompts |
| Falsos positivos em testes E2E | Media | Medio | Retry automatico (flaky detection); smart waits |
| Seguranca de credenciais | Baixa | Critico | Electron safeStorage; keychain OS nativo |
| Rate limits OpenAI | Media | Medio | Exponential backoff; cache; fallback Ollama |
| Performance com projetos grandes | Media | Medio | Paginacao, lazy loading, execucao paralela |

# 14. Seguranca

## 14.1 Armazenamento de Credenciais

- Credenciais via Electron safeStorage (criptografia OS-native: Keychain, DPAPI, libsecret)

- Credenciais nunca em plaintext no SQLite

- API keys de LLM providers criptografadas localmente

## 14.2 Seguranca do Electron

- contextIsolation: true, nodeIntegration: false, sandbox: true

- Content Security Policy configurada

- Validacao de IPC channels (whitelist de canais permitidos)

## 14.3 Seguranca da API

- FastAPI rodando em localhost apenas (127.0.0.1)

- CORS restrito ao Electron renderer

- Rate limiting para endpoints de AI

- Validacao de input com Pydantic v2, SQL injection prevention via ORM

# 15. Estrategia de Testes da Plataforma

| Nivel | Framework | Cobertura | Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | pytest + Vitest | >= 80% | Funcoes puras, utils, parsers, validators |
| Integration | pytest-asyncio + testcontainers | >= 70% | API endpoints, DB queries, runners, AI agents |
| E2E | Playwright | Fluxos criticos | UI flows: setup -> run -> report |
| Contract | schemathesis | 100% OpenAPI | Validacao da API contra spec |
| Performance | Locust | SLO validation | API latency < 200ms P95 |
| Security | bandit + safety | 0 high/critical | SAST e dependency scan |

# 16. CI/CD Pipeline

| Stage | Trigger | Steps | Duracao |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint e Format | Cada push | ESLint, Prettier, Ruff, Black, Type check | ~2 min |
| Unit Tests | Cada push | pytest + Vitest com coverage | ~5 min |
| Integration Tests | Cada PR | pytest-asyncio + testcontainers | ~10 min |
| E2E Tests | PR para main | Playwright no Electron | ~15 min |
| Security Scan | Cada PR | bandit, safety, npm audit | ~3 min |
| Build | Tag release | electron-builder matrix (Win/Mac/Linux) | ~20 min |
| Publish | Tag aprovada | GitHub Releases + auto-update feed | ~5 min |

CI/CD recomendado: GitHub Actions com matrix strategy para builds multiplataforma.

# 17. Evolucoes Futuras

| Feature | Prioridade | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Plugin System | Alta | Sistema de plugins para novos test runners, reporters, AI agents |
| Cloud Sync | Alta | Sincronizacao de projetos e resultados entre maquinas |
| Team Collaboration | Alta | Multi-user com PostgreSQL, compartilhamento de suites |
| Visual Test Recorder | Media | Gravar interacoes no browser e gerar testes automaticamente |
| CI/CD Integration Nativa | Media | Integracao direta com GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins |
| API Mocking | Media | Mock server integrado para testes isolados de frontend |
| Mobile Testing | Media | Suporte a testes mobile via Appium |
| SaaS Version | Baixa | Versao web da plataforma para equipes remotas |

# 18. Apendices

## 18.1 Requisitos de Sistema

| Requisito | Minimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10+, macOS 12+, Ubuntu 22.04+ | Windows 11, macOS 14+, Ubuntu 24.04 |
| RAM | 8 GB | 16 GB (32 GB para Ollama) |
| CPU | 4 cores | 8+ cores |
| Disco | 2 GB (app) + artifacts | SSD com 10GB+ livres |
| GPU (Ollama) | Opcional | NVIDIA 8GB+ VRAM ou Apple Silicon |
| Node.js | v18+ | v20 LTS |
| Python | 3.11+ | 3.12 |

## 18.2 Glossario

| Termo | Definicao |
| --- | --- |
| E2E (End-to-End) | Teste que valida o fluxo completo de uma funcionalidade, da interface ao banco |
| Trace | Registro distribuido que acompanha uma requisicao atraves de todas as camadas |
| Span | Unidade individual dentro de um trace, representando uma operacao em uma camada |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: injeta contexto externo no prompt do LLM |
| Root Cause Analysis | Processo de identificar a causa fundamental de uma falha |
| Flaky Test | Teste com resultados inconsistentes sem mudanca de codigo |
| Health Score | Metrica composta indicando saude geral do projeto |
| Circuit Breaker | Padrao que interrompe chamadas a servico falhando |
| IPC | Inter-Process Communication entre processos do Electron |
| OpenTelemetry | Framework open-source para observabilidade |

## 18.3 Referencias

- Playwright: https://playwright.dev/python/

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

- Electron: https://www.electronjs.org/docs/

- LangGraph: https://langchain-ai.github.io/langgraph/

- OpenTelemetry Python: https://opentelemetry.io/docs/languages/python/

- ChromaDB: https://docs.trychroma.com/

- pytest: https://docs.pytest.org/

- SQLAlchemy 2.0: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/

- Allure Framework: https://allurereport.org/docs/

- WeasyPrint: https://doc.courtbouillon.org/weasyprint/